Trion: OOTD-Logic

기온 및 개인 민감도 기반 지능형 의류 관리 플랫폼

프로젝트 개발 계획서

Project Development Plan

팀명: Trion (트리온)

작성일: 2025년 3월 10일

# 1. 프로젝트 개요

| 프로젝트명 | Trion: OOTD-Logic |
| --- | --- |
| 한 줄 정의 | 사용자의 실제 옷장 데이터와 실시간 기상청 API 정보를 결합하여, 개인별 체감 온도에 최적화된 의류 조합을 논리적으로 제안하고 관리하는 웹 서비스 |
| 팀명 | Trion (트리온) — 위대한 세 명(Tri)의 에너지를 켜다(On) |
| 팀원 구성 | 박한비(Backend) 최민우(Front/UI) 주현빈(Backend/Data) |

## 1.1 개발 배경 및 필요성

- 주관적 체감 온도의 미반영: 기존 기상 앱은 객관적인 수치만 제공할 뿐, 개인마다 다른 추위/더위 민감도를 반영한 의류 추천이 부족합니다.

- 의류 관리의 번거로움: 매일 아침 날씨에 맞는 옷을 고르는 결정 장애와 세탁 여부를 일일이 확인해야 하는 비효율성을 해결하고자 합니다.

- 데이터 기반 의사결정: 기온, 풍속, 습도를 고려한 레이어링(Layering) 로직을 통해 실질적인 보온성과 활동성을 보장하는 도구가 필요합니다.

- 교수님 피드백 반영: 평소 착용한 옷 사진으로 AI가 학습하여 추천하며, 얼굴 톤(쿨톤/웜톤) 기반 컬러 매칭 기능을 추가합니다.

## 1.2 주요 기능

| 기능명 | 설명 |
| --- | --- |
| Temp-Logic | 실시간 기상 API(기온·풍속·습도) + 사용자 민감도 설정 → 최적 의류 조합 가이드 제공 |
| Virtual Closet | 의류 사진 등록 시 AI가 카테고리별 분류, 쿨톤/웜톤 기반 컬러 분석 적용 |
| AI 코디 생성 | 옷장 데이터 기반으로 오늘 날씨에 최적화된 상/하의 및 외투 조합을 시각적으로 구현 |
| Laundry-Sync | 착용 후 세탁함 등록 시 추천 목록에서 즉시 제외, 의류별 세탁 주기 알림 제공 |
| AI 학습 추천 | 사용자의 과거 착용 이력을 학습하여 개인화된 코디 추천, 얼굴 톤 컬러 매칭 지원 |

# 2. 기술 스택 선정 (Tech Stack)

## 2.1 선정 기술 스택 전체 구성

| 구분 | 기술/도구 | 선정 이유 및 역할 |
| --- | --- | --- |
| Language | Java (JDK 17+) | LTS 버전으로 장기 안정성 보장, Spring Boot와의 완벽한 호환성 |
| Backend | Spring Boot 3.x | REST API 구축, Spring Security 통합, JPA ORM 지원으로 빠른 개발 가능 |
| Database | MySQL 8.0 | 관계형 DB, 회원/의류/세탁 상태 데이터 관리, JPA 연동 용이 |
| Frontend | HTML,CSS | 컴포넌트 기반 UI, 반응형 웹 구현, 상태관리(Redux/Context) 적용 |
| AI/ML | Gemini API | 의류 이미지 분류, AI 코디 생성, 쿨톤/웜톤 색상 분석, 자연어 추천 |
| External API | 기상청 단기예보 API | 실시간 기온·풍속·습도 데이터 수신, Temp-Logic 알고리즘 기반 데이터 |
| Build/Deploy | Gradle / Git | 빌드 자동화, 버전 관리, GitHub 기반 협업 워크플로우 |

## 2.2 아키텍처 구성

- Frontend (HTML,CSS) ↔ REST API ↔ Spring Boot Backend ↔ MySQL DB

- Spring Boot ↔ 기상청 단기예보 API (외부 날씨 데이터)

- Spring Boot ↔ Gemini API (AI 이미지 분류 및 코디 생성)

- 사용자 이미지 → Gemini Vision API → 카테고리 태그 + 톤 분석 → DB 저장 → 추천 로직 적용

# 3. WBS (Work Breakdown Structure)

프로젝트를 최상위 작업 단위부터 세부 작업 단위까지 계층적으로 분해합니다.

| L1 | L2 | 작업 그룹 | 세부 작업 | 담당자 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3~4월 | 프로젝트 기획 | 요구사항 분석, 기능 목록 정의, 사용자 시나리오 작성 | 전체 | 요구사항 명세서 |
|  |  | DB 스키마 설계 | ERD 설계, 테이블 정의서 작성, 관계 설정 | 주현빈 | ERD / DDL |
|  |  | UI/UX 기획 | 와이어프레임, 화면 설계서, 사용자 흐름도 작성 | 최민우 | 화면설계서 |
|  |  | 개발 환경 구성 | Git 저장소, IDE, 빌드 도구, 로컬 DB 환경 세팅 | 전체 | 환경설정 문서 |
| 2 | 5~8월 | 회원 관리 | 회원가입/로그인 API, JWT 인증, Spring Security 설정 | 박한비 | Auth API |
|  |  | 기상청 API 연동 | 공공데이터포털 API 파싱, 기온/풍속/습도 데이터 수집 | 박한비 | Weather Service |
|  |  | Temp-Logic 알고리즘 | 체감온도 계산 로직, 민감도 설정 반영, 레이어링 추천 규칙 엔진 | 주현빈 | 추천 API |
|  |  | Laundry-Sync 로직 | 착용 이력 등록, 세탁 상태 관리, 추천 필터링, 알림 서비스 | 박한비 | Laundry API |
|  |  | Gemini AI 연동 | 이미지 분류 API, 쿨톤/웜톤 분석, AI 코디 생성, 학습 데이터 처리 | 박한비 | AI Service |
| 3 | 9~11월 | 메인 대시보드 | 오늘 날씨 카드, 추천 코디 표시, 알림 패널 구현 | 최민우 | Dashboard UI |
|  |  | Virtual Closet UI | 의류 등록/조회 화면, 카테고리 필터, 세탁 상태 뱃지 | 최민우 | Closet UI |
|  |  | 코디 시각화 | AI 추천 코디 카드, 착장 시뮬레이션 UI, 색상 팔레트 표시 | 최민우 | Outfit UI |
|  |  | 반응형 웹 디자인 | 모바일/태블릿/PC 반응형 레이아웃 적용, CSS 미디어 쿼리 | 최민우 | 반응형 CSS |
| 4 | 12월 | 단위 테스트 | 각 API 기능 단위 테스트, JUnit 테스트 케이스 작성 | 전체 | 테스트 결과서 |
|  |  | 통합 테스트 | Frontend-Backend 통합 테스트, API 연동 검증, 시나리오 테스트 | 전체 | 통합테스트서 |
|  |  | 최종 발표 준비 | 시연 데모 준비, 발표 자료 제작, 사용자 매뉴얼 작성 | 전체 | 발표 자료 |

# 4. Gantt Chart (개발 일정표)

총 개발 기간: 약 12주 (2025년 3월 ~ 5월 말)  |  주 단위 기준 일정 관리

| 작업 항목 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 3~4월 (기획/설계) |  |  | 5월~11월 (개발) |  |  | 11월~12월 (개발/테스트) |  |  | 12월 (마무리/발표) |  |  |
| 1.1 요구사항 분석 & 기획 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 DB 스키마 설계 (ERD) | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 UI/UX 와이어프레임 |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 개발 환경 구성 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 회원관리 & Spring Security |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 기상청 API 연동 |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Temp-Logic 알고리즘 |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Laundry-Sync 로직 |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Gemini AI 연동 |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 메인 대시보드 UI |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Virtual Closet UI |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 코디 시각화 UI |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 3.4 반응형 웹 디자인 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 4.1 단위 테스트 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 4.2 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 4.3 최종 발표 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |

# 5. 리스크 관리 계획 (Risk Management)

개발 과정에서 예상 가능한 리스크를 사전에 식별하고 대응 방안을 수립합니다.

| No | 리스크 항목 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 기상청 API 응답 지연/오류 | 중 | 상 | 응답 캐싱(Redis or Local Cache) 적용, 실패 시 최근 데이터 fallback 처리, API 모니터링 구현 | 박한비 (Backend) |
| R-02 | Gemini API 비용 초과 | 중 | 중 | 이미지 분석 요청 횟수 제한(Rate Limit), 결과 캐싱, 개발 단계에서 Mock 데이터 활용 | 박한비 (Backend/Data) |
| R-03 | AI 이미지 분류 정확도 미달 | 고 | 상 | Gemini 프롬프트 엔지니어링 최적화, 사용자 수동 보정 UI 제공, 카테고리 기반 rule 보조 | 박한비 (Backend/Data) |
| R-04 | 팀원 간 개발 진도 불균형 | 중 | 중 | 주 1회 스크럼 미팅 진행, GitHub 이슈 트래킹, 진도 지연 시 태스크 재분배 | 주현빈 |
| R-05 | React-Spring Boot CORS 이슈 | 중 | 하 | Spring Boot WebMvcConfigurer CORS 설정, 환경별(dev/prod) 설정 분리 | 박한비,최민우 |
| R-06 | 사용자 개인정보 보안 이슈 | 하 | 상 | JWT 토큰 기반 인증, HTTPS 적용, 비밀번호 BCrypt 암호화, SQL Injection 방지 | 박한비 (Backend/Data) |
| R-07 | 쿨톤/웜톤 분석 정확도 부족 | 고 | 중 | 사용자 직접 입력 옵션 제공, Gemini 프롬프트 개선, 참조 색상 팔레트 라이브러리 활용 | 최민우,박한비 |
| R-08 | 일정 지연으로 기능 미완성 | 중 | 상 | 핵심 기능 우선 개발(MVP 전략), 부가 기능은 Phase 2로 분리, 발표 시연용 데모 환경 별도 구성 | 전체 팀 |

# 6. 산출물 정의 (Deliverables)

## 6.1 단계별 산출물

| 단계 | 구분 | 산출물명 | 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 문서 | 요구사항 명세서 | 기능 요구사항, 비기능 요구사항, 사용자 스토리 정의 | 팀 전체 검토 완료 |
| 기획 | 문서 | 화면 설계서 (와이어프레임) | 주요 화면별 레이아웃, UI 컴포넌트, 사용자 흐름도 | 팀원2 작성 완료 |
| 기획 | 설계 | DB ERD / DDL | Entity 관계도, 테이블 정의서, 인덱스 설계 | DB 생성 및 검증 완료 |
| 기획 | 설계 | API 명세서 | RESTful API 엔드포인트, 요청/응답 형식, 인증 방식 | Swagger/Notion 문서화 |
| 개발 | 소스코드 | Backend 소스코드 | Spring Boot API, 기상청 연동, Temp-Logic, Laundry-Sync, AI 연동 | GitHub 저장소 커밋 |
| 개발 | 소스코드 | Frontend 소스코드 | React 컴포넌트, 대시보드, 옷장 UI, 코디 시각화, 반응형 | GitHub 저장소 커밋 |
| 개발 | 소스코드 | AI 연동 모듈 | Gemini API 이미지 분류, 쿨톤/웜톤 분석, 코디 생성 모듈 | 분류 정확도 70% 이상 |
| 테스트 | 문서 | 테스트 케이스 명세서 | 단위/통합 테스트 케이스, 예상 결과, 실제 결과 기록 | 주요 기능 테스트 통과 |
| 테스트 | 문서 | 테스트 결과 보고서 | 발견된 버그 목록, 수정 이력, 재테스트 결과 | Critical 버그 0건 |
| 완료 | 발표 | 최종 발표 자료 | 프로젝트 소개, 기능 시연, 기술 스택, 회고 슬라이드 | 발표 당일 시연 완료 |
| 완료 | 문서 | 최종 보고서 | 전체 개발 과정 기록, 기술적 도전 및 해결 방법, 개선 사항 | 제출 기한 내 완료 |
| 완료 | 코드 | 배포 가능한 실행 파일 | 빌드된 JAR/WAR 파일, 실행 환경 설정 가이드 | 로컬 실행 시연 성공 |

## 6.2 역할별 주요 산출물 요약

| 담당자 | 역할 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 박한비 | Backend / 기획 | 요구사항 명세서, DB ERD, 기상청 API 모듈, Temp-Logic 알고리즘, API 명세서 |
| 최민우 | Frontend / UI | 화면 설계서, React 대시보드, Virtual Closet UI, 코디 시각화, 반응형 웹 |
| 주현빈 | Backend / Data | 회원 인증 모듈, Gemini AI 연동, Laundry-Sync 서비스, 쿨톤/웜톤 분석 모듈 |

Trion Team | OOTD-Logic Project | 2025